**南通市区建设工地**保障**第二届**中国国际进口博览会空气质量**监督检查实施方案**

为加强大气污染联防联控，进一步强化近期市区建设工程施工扬尘污染控制，协作保障第二届中国国际进口博览会（以下简称进口博览会）期间南通市区（崇川区、港闸区）市空气质量，根据《南通市住房和城乡建设局2019年博览会空气质量保障方案》要求，结合市区建设工程实际，制定本实施方案。

一、总体目标

通过宣传布置、监督抽查、严格处置等有力措施，以控制工地扬尘污染为重点协作保障进口博览会举办期间（11月5日至10日）上海空气质量达标。

二、实施时间

会期保障阶段：2018年11月1日至11月10日

三、实施范围

市区范围内受监的建设施工工地（包括崇川区和港闸区房屋建筑、轨道交通工程）。

**四、重点工作：**

（一）重点时段和重点区域内工程

1.处于土方作业、室外配套等扬尘隐患大的施工阶段的项目施工现场；

2.重点区域、场所（南通火车站、南通西站、南通汽车站、汽车东站、中创区等）周边的施工工地；

3.城市主次干道、高架桥两侧施工工地。

（二）施工扬尘管控

工程项目施工现场落实6个100%抑尘措施情况，相关责任方尽职履责情况。市政、轨道交通工程工地的围挡应做到应围尽围；施工便道和供社会通行的便道，应及时洒水，保持路面无浮尘；加大建筑工地出入口道路冲洗力度；暂不施工路段应采取绿化或覆盖的措施。

**五、具体措施**

**（一）加大组织宣传力度**

成立四个专项检查小组，明确分工职责，科长为责任人，组织开展监督抽查工作。分别是：

1、房建工程巡查检查组。由监督一科组成二个检查组，科长为责任人，以通吕运河为界分南北两个区域，负责对区内的房屋建筑工程工地进行监督检查。

2、市政轨道巡查检查组。由监督三科组成二个检查组，分别负责对市政和轨道交通工程施工工地进行监督检查。

通过站工作QQ群、微信群、短信平台、月度例会等多种形式开展进口博览会空气质量保障工作要求的宣传和布置，营造保障工作良好氛围。

**（二）加大监督抽查力度**

进口博览会空气质量保障期间，各检查组增加检查频次，加大抽查力度，重点对下列内容进行检查：

**1.围挡设置**。工地周边设置封闭、硬质围挡，围挡设置连续、整齐划一、高度一致；围挡不得有缺口、裂缝、倾斜，公益广告图牌污损的及时维保更换；围挡外立面无明显污迹，无残损、脱落和严重变色。

**2. 工地出入口及周边环境**。工地出入口及周边环境管理到位，破损道路及时修复；车辆驶出必须进行冲洗，不得有带泥上路情况，安排专人对工地出入口和周边道路进行清理保洁，实时洒水降尘，路面保持干净、整洁、不起尘。

**3.** **施工现场扬尘防控措施落实情况。**在建工程施工区域和施工便道落实日常洒水抑尘措施，裸露土面和易扬尘材料采取围蔽或覆盖等防尘措施；土方作业采取潮湿法作业；脚手架外立面整齐、美观，安全网平整、绷紧、拼接严密，连接点无漏挂、松脱；破损安全网及时更换，架上垃圾及时清理，网上灰尘及时冲洗**。**

**（三）加大整改处置力度**

进口博览会空气质量保障期间，施工扬尘防控执行重污染天气应急预案I级管控措施，具体为：加强施工工地扬尘污染控制，洒水降尘每日上午、下午各不少于3次；加大建筑工地出入口道路冲洗力度；除应急抢险工程外，停止一切产生扬尘的露天施工作业（土方挖运），各施工单位用不再产生二次扬尘的方法(洒水、覆盖、湿法清扫、吸尘等)对施工现场进行降尘控制。

对监督检查发现存在严重扬尘污染问题的工程，一律停工整改，并公开进行通报批评，触犯法律法规的一律按上限提请行政处罚，形成高压态势。

**（四）强化应急响应工作**

进口博览会空气质量保障期间，我站将密切关注市大气办空气质量预测预警信息，按照市局要求和应急预案响应要求落实相关措施。

**（五）强化工作信息报送**

进口博览会空气质量保障期间，我站安排专人负责每天15:00点前上报当日监督检查开展情况。

南通市建设安全生产监督站

2019年11月1日