附录C

市政（桥梁）工程文件归档内容及排序

一、工程准备阶段文件

- 建设单位工程文件报送承诺书（见附件）

- 地名批复、公安和施工编号对照表

- 五方责任主体文件：

- 五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息登记表、变更手续

- 五方负责人终身责任承诺书、五方法定代表人授权书及其附件

- 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册

- 项目建议书批复文件及项目建议书

- 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告

- 专家论证意见、项目评估文件

- 有关立项的会议纪要、领导批示

- 选址申请及选址规划意见通知书

- 建设用地批准书复印件（加盖建设单位印章）

- 建设用地规划许可证复印件（加盖建设单位印章）及其附件

- 国有土地使用证（或不动产权证）及附图复印件（加盖建设单位印章）

- 国有建设用地使用权出让合同（或划拨通知及国有建设用地划拨决定书）

- 设计方案审查意见及附图

- 消防设计审核意见

- 环保审查意见

- 人防工程施工图设计文件专项审查合格证复印件（加盖建设单位印章）

- 施工图设计文件审查意见书（含复审单）

- 施工图设计审查文件合格书复印件（加盖建设单位印章）

- 节能设计备案文件（节能方案绿色设计报审表）

- 勘察合同、设计合同、施工合同（含工程质量保修书）、监理合同

- 建设工程规划许可证复印件（加盖建设单位印章）及其附件

- 建设工程施工许可证复印件（加盖建设单位印章）

- 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录（技术核定单）（需编制文件汇总表）

- 工程地质勘察报告、水文地质勘察报告（宜单独组卷）

- 声像文件

- 开工前原貌照片

- 施工阶段照片

- 竣工新貌照片

- 工程建设过程的录音、录像资料（重大工程）

三、监理文件

- 总监理工程师任命书

- 监理单位工程项目总监及监理人员名册

- 监理规划

- 监理实施细则

- 监理工作总结

- 工程暂停令

- 工程复工报告及报审表

- 工程开工报告及报审表

- 质量事故报告及处理资料

- 工程延期申请表

- 工程延期审批表

- 监理单位工程质量评估报告

四、施工文件

1、施工管理文件

- 工程概况信息表

- 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册

- 建设单位质量事故勘查记录

- 建设工程质量事故报告书

- 见证试验检测汇总表（2021-02-01后项目：工程质量检测综合报告）

2、出厂质量证明文件及检测报告

- 预应力筋用锚具、夹具、连接器及支座、伸缩装置合格证、出厂检验报告

- 预应力钢筋合格证、出厂检验报告

- 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预接力检验报告

- 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告

- 高强度螺栓栓接板面抗滑移系数检验报告

- 高强度螺栓洛氏硬度检验报告

- 钢绞线力学性能检验报告

- 桥梁用结构钢力学性能检验报告

- 桥梁用结构钢化学性能检验报告

- 防腐（防火）涂料产品合格证、出厂检验报告

3、进场复试报告

- 主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表

- 见证取样送检检验汇总表

- 钢材进场复试报告

- 预应力钢筋进场复试报告

- 预应力锚具、夹具及静载锚固性能复试报告

- 高强度螺栓栓接板面抗滑移系数复试报告

- 水泥进场复试报告

- 各类砌块、砖块进场复试报告

- 砂、石进场复试报告

- 粉煤灰进场复试报告

- 混凝土外加剂进场复试报告

- 道路石油沥青进场复试报告

- 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告

- 沥青胶结材料进场复试报告

- 防腐（防火）涂料复试检验报告

4、施工记录文件

- 测量交接桩记录

- 工程定位测量记录

- 水准点复测记录

- 导线点复测记录

- 测量复核记录

- 沉降观测记录

- 桥梁高程测量成果记录

- 桥梁竣工测量记录汇总表

- 隐蔽工程检查验收记录

- 桩施工成果汇总表

- 桩施工记录

- 沉井下沉施工记录

- 高强度螺栓连接施工记录

- 箱涵顶进施工记录

- 斜拉索安装张拉记录

- 斜拉索张拉调整记录

5、施工试验记录及检测文件

- 土工击实试验报告（土壤标准击实、无机结合料标准击实等）

- 沥青混合料马歇尔试验报告

- （桥涵）回填土压实度检验汇总表

- （桥涵）回填土压实度检验报告

- 水泥混凝土抗折（压）强度统计评定表

- 水泥混凝土抗折（压）强度检验报告

- 地基与基础检测记录（报告）汇总表

- 地基钎探试验报告

- 轻型动力触探试验报告

- 桩身完整性检测报告（桩基无损检测试验报告）

- 桩承载力测试报告

- 钻芯取样检测报告

- 构件超声波、射线探伤检验报告（焊缝探伤）

- 混凝土钢筋保护层厚度检验报告

- 钢梁涂装前粗糙度评定测试报告

- 钢结构涂层厚度检验报告

- 饰面砖粘结强度检验报告

- 声屏障降噪效果试验记录

- 桥梁栏杆推力试验报告

- 预制混凝土构件结构性能检验报告

- 桥梁拉索超张拉检验报告

- 桥梁拉索张拉力振动频率检验报告

- 桥梁静、动载试验报告

6、施工质量验收文件

(1)地基与基础分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(2)墩台分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(3)盖梁分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(4)支座分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(5)索塔分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(6)锚绽分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(7)桥跨承重结构分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(8)顶进箱涵分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(9)桥面系分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(10)附属结构分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(11)装修与装饰分部、子分部（分项）工程质量验收记录

(12)引道分部、子分部（分项）工程质量验收记录

7、施工验收文件

- 工程竣工验收证书

- 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

- 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

- 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

- 单位（子单位）工程观感质量检查记录

五、竣工图

- 桥梁竣工图

六、工程竣工验收文件

- 勘察单位工程质量检查报告

- 设计单位工程质量检查报告

- 沉降观测记录

- 单位（子单位）工程竣工验收报告

- 工程竣工验收报告

- 工程竣工验收会议纪要

- 专家组竣工验收意见

- 建设工程规划核实合格证及附图

- 消防验收文件

- 环保验收文件

- 人防专项验收证明书

- 人防工程竣工验收备案表

- 防雷验收文件

- 节能工程施工质量专项验收表

- 项目配套绿化竣工验收备案通知书

- 绿化工程测绘报告及测绘图

- 地下管线竣工测绘报告及测绘图

- 抗震设防要求竣工验收核验表