附录I

绿化种植工程文件归档内容及排序

一、工程准备阶段文件

- 建设单位工程文件报送承诺书（见附件）

- 地名批复、公安和施工编号对照表

- 五方责任主体文件：

- 五方责任主体项目负责人工程质量终身责任信息登记表、变更手续

- 五方负责人终身责任承诺书、五方法定代表人授权书及其附件

- 建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册

- 项目建议书批复文件及项目建议书

- 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告

- 专家论证意见、项目评估文件

- 有关立项的会议纪要、领导批示

- 选址申请及选址规划意见通知书

- 建设用地批准书复印件（加盖建设单位印章）

- 建设用地规划许可证复印件（加盖建设单位印章）及其附件

- 国有土地使用证（或不动产权证）及附图复印件（加盖建设单位印章）

- 国有建设用地使用权出让合同（或划拨通知及国有建设用地划拨决定书）

- 设计方案审查意见及附图

- 消防设计审核意见

- 环保审查意见

- 人防工程施工图设计文件专项审查合格证复印件（加盖建设单位印章）

- 施工图设计文件审查意见书（含复审单）

- 施工图设计审查文件合格书复印件（加盖建设单位印章）

- 节能设计备案文件（节能方案绿色设计报审表）

- 勘察合同、设计合同、施工合同（含工程质量保修书）、监理合同

- 建设工程规划许可证复印件（加盖建设单位印章）及其附件

- 建设工程施工许可证复印件（加盖建设单位印章）

- 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录（技术核定单）（需编制文件汇总表）

- 工程地质勘察报告、水文地质勘察报告（宜单独组卷）

- 声像文件

- 开工前原貌照片

- 施工阶段照片

- 竣工新貌照片

- 工程建设过程的录音、录像资料（重大工程）

三、监理文件

- 总监理工程师任命书

- 监理单位工程项目总监及监理人员名册

- 监理规划

- 监理实施细则

- 监理工作总结

- 工程暂停令

- 工程复工报告及报审表

- 工程开工报告及报审表

- 质量事故报告及处理资料

- 工程延期申请表

- 工程延期审批表

- 监理单位工程质量评估报告

四、施工文件

1、施工管理文件

- 工程概况信息表

- 施工单位工程项目经理及质量管理人员名册

- 建设单位质量事故勘查记录

- 建设工程质量事故报告书

- 见证试验检测汇总表

- 检测不合格报告及处理汇总表

- 工程质量检测综合报告（2021-02-01后开工项目）

2、出厂质量证明文件及检测报告

- 苗木及相关材料（肥料、树穴盖板）等质量证明文件

- 苗木及相关材料（肥料、树穴盖板）等进场检查、检验记录

- 种子进场检验记录

- 客土进场检验记录

- 非饮用水试验报告

- 客土试验报告

- 种子发芽率试验报告

3、施工记录文件

- 隐蔽工程验收记录

- 工程定位测量记录

- 基槽验线记录

- 地基验槽记录

- 绿化用地处理记录（根据季节、位置、苗木种类等具体情况填写）

- 土壤改良检查记录（同上）

- 病虫害防治检查记录（同上）

- 苗木养护及保护记录（修剪、除草、施肥、营养、支架、隔离、保温）等（同上）

4、施工试验记录及检测文件

- 施工试验记录（通用）

5、施工质量验收文件

- 检验批质量验收记录

- 一般性基础分部验收记录〖含整理绿化用地，地形整理(土山、微地形)，通气透水子分部〗

- 架空绿地构造层分部验收记录〖含防水隔(阻)根，排(蓄)水设施子分部〗

- 边坡基础分部验收记录（含锚杆及防护网安装，铺笼砖子分部）

- 一般性种植分部验收记录〖含种植穴(槽)，栽植，草坪播种，分栽，草卷、草块铺设子分部〗

- 大规格苗木移植分部验收记录〖含掘苗及包装，种植穴(槽)，栽植子分部〗

- 坡面绿化分部验收记录（含喷播，栽植，分栽子分部）

- 苗木养护分部验收记录（含围堰，支撑，浇灌水，树木修剪子分部）

- 古树复壮分部验收记录（含通气透水，修补树穴，古树保护子分部）

6、施工验收文件

- 工程竣工验收证书

- 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

- 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

- 单位(子单位)工程安全、功能和植物成活要素检验资料核查及主要功能抽查记录

- 单位（子单位）工程观感质量检查记录

- 单位（子单位）工程植物成活率统计记录

五、竣工图

- 绿化种植竣工图

六、工程竣工验收文件（对不申请联合验收的工程可与声像文件合并组卷）

- 勘察单位工程勘察质量检查报告

- 设计单位工程设计质量检查报告

- 沉降观测记录

- 单位（子单位）工程竣工验收报告

- 竣工报告

- 工程竣工验收会议纪要

- 专家组竣工验收意见

- 建设工程规划核实合格证及附图

- 消防验收文件

- 环保验收文件

- 人防专项验收证明书

- 人防工程竣工验收备案表

- 防雷验收文件

- 节能工程施工质量专项验收表

- 项目配套绿化竣工验收备案通知书

- 绿化工程测绘报告及测绘图

- 地下管线竣工测绘报告及测绘图

- 抗震设防要求竣工验收核验表